GSB Compte rendu de réunion / SCRUM

[Salle 301]	[11/10/2021]

Réunion organisée par	Mme Kintzler
Présentateur(s)	Nicolas, Alexis, Valentin, Evan
Secrétaire	Nicolas

Sujets à l’ordre du jour
SPRINT 0 : Organisation du projet.

SPRINT 0
Présentateur(s) : Nicolas, Alexis, Valentin, Evan

Discussion	Répartition des tâches
Nous avons organisé la répartition des parties du projet. Contrôle obligatoire fait par Valentin, Contrôle réalisé fait par Alexis, Gestion Utilisateur réalisé par Evan, Entreprise fait par Valentin et Zone de stockage effectué par Nicolas.
Il a été notifié que le Trello était à modifier avec l'ajout de 3 colonnes (à faire, en cours et réalisé).
De plus, le diagramme de cas d'utilisation est à réaliser pour voir ce dont chaque utilisateur à le droit d'utiliser. Faire le fichier de synthèse.
Enfin, pour la fin du Sprint 1, il faudra faire des captures de la/les fonctionnalités réalisées pour chaque utilisateur. Documenter chaque méthodes. Documentation utilisateur
Contrôle obligatoire : Valentin / Contrôle réalisé : Alexis / Gestion Utilisateur : Evan / Entreprise :Valentin / Zone de stockage : Nicolas
Conclusion	Convention de nommage à modifier (Camel), Trello a modifié, ajout de 3 colonnes (à faire, en cours et réalisé), diagramme de cas d'utilisation à faire.

Mesures à prendre		Responsable	Délai à respecter
Trello		Nicolas	18/10/21
Github		Alexis	18/10/21
Base de donnée		Evan	18/10/21
Diagramme de cas d'utilisation		Valentin	18/10/21